延伸了解单位市南水北调工程运行保障中心

问题整改情况

反馈问题涉及南水北调中心共三个方面9个问题，针对巡察反馈意见，南水北调中心班子高度重视，坚持立行立改、狠抓整改落实，取得了阶段性的整改成效。除舞钢市岗李村美食街项目和人员空编等2个问题，因土地手续和行政事业单位招聘问题暂未完成外，其他7个问题已经完成或基本完成，整改率为77.8%。

（一）关于移民后期扶持有待加强的问题整改情况

问题1：个别移民后期扶持项目进展缓慢，资金滞留

2019年省下达我市移民后期扶持资金未完成批复，在账面滞留591.8万元。

整改情况：已完成。账面滞留591.8万元（舞钢市402.58万元，新城区117.16万元，宝丰县50.76万元，郏县21.3万元）已经全部批复。2019年省下达我市移民后期扶持资金已全部到位。

问题2：对批复后实施情况跟踪问效不到位，造成市级层面上重审批、轻监管，影响工程按时完工和验收，不能及时发挥效益。

整改情况：基本到位。2017-2019年度移民后扶项目较巡察前新增完工项目225个，新增开工项目214个，未开工率从28.8%下降至8.4%。

问题3：舞钢市杨庄乡岗李村2017年移民后扶项目因土地手续不全，导致已建成的美食街以违建被拆除，造成国有资金浪费。

整改情况：暂未完成。舞钢市移民机构已将用地调整申请报舞钢市自然资源和规划局，分管副市长已经协调相关单位，待土地手续完善后按原批复重新修建。

问题4：宝丰县周庄镇辛庄文化大院及道路硬化项目擅自变更问题。

整改情况：已经完成。这是2016年专项巡察时发现的问题，宝丰县移民机构已经完善了有关变更手续，有关股室负责人受到警告处分。

问题5：移民后期扶持项目市级验收工作大量滞后

整改情况：基本完成。有关科室加紧对2017-2019年度已完工项目的验收工作。巡察时68个完工项目未验收已全部完成验收，后期完成的项目，将督促县（市、区）加紧开展资料整编，完善验收手续后及时进行验收。

（二）关于对党建工作不重视的问题整改情况

问题6：党内政治生活不严肃

整改情况：基本到位。一是召开专题会议。中心党总支组织召开巡察整改专题会议，深入贯彻学习习近平总书记有关严肃党内政治生活的重要讲话精神和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等，认真分析存在的问题，研究解决问题的办法，提升党内政治生活的严肃性。二是传递政治压力。中心以巡察整改为契机，按照市水利局党组、局机关党委的统一安排，以巩固提升党建成果为抓手，进一步规范和落实组织生活会等制度，两个支部认真组织召开了巡察整改专题组织生活会，提升了党建工作的严肃性。三是加强督促检查。为严格落实党内政治生活严肃性，中心总支将加强党建工作的督促检查指导力度，帮助支部提升党建工作水平，认真履行党建责任。

问题7：组织生活不规范

整改情况：基本到位。一是注重学用结合。指导支部进一步重视支部政治学习，有针对性地制定学习计划，注重学用结合，把政治理论学习与业务学习结合起来，提升学习的有效性。二是明确主体责任，加强日常党建工作检查督促力度，督促支部书记认真履行党建认真，提高支部对规范党组织生活重要性的认识，进一步加强和规范组织生活。三是严格落实“三会一课”制度，切实发挥党支部主体作用，按规定定期开好支部党员大会、支委会、党小组会，开展好“主题党日”活动，上好党课，确保次数、保证质量，做好记录，做到资料齐全，记录规范。

（三）关于对热点难点问题，办法措施少，推进缓慢的问题整改情况

问题8：鲁山县、新城区大中型水库移民避险解困试点项目未能按上级要求如期完成

整改情况：基本完成。会同鲁山县、新城区分析项目滞后原因，研究项目推进措施，明确地方政府的主体责任，鲁山县避险解困项目扫尾工作完成，十月份已经分房到户，49户已经入住；新城区避险解困项目安置楼已经建成，具备分房条件，分房方案已经制定，年底前分房到户。

问题9：人员空编多，不利于正常开展工作

整改情况：暂未完成。通过与组织人事部门沟通，10月份我们开展了行政事业单位公务员遴选和选调工作，但由于报名人数不足，没有招聘到人。

集中整改期间，市水利局党组共整改具体问题29条，占反馈具体问题38条的76.3%；先后组织召开6次党组会议、1次全体干部会；对违规报销的6名干部进行了提醒谈话，退还违规资金4835元；局属单位参照局机关规章制度，初步建立健全了符合本单位实际的规章制度。延伸了解单位昭平台水库管理局党委已整改9条，占反馈问题13条的69.2%。延伸了解单位市南水北调运行保障中心已整改7条，占反馈问题9条的77.7%。

下一步，市水利局党组将坚决按照市委巡察工作领导小组办公室的要求，对需要长期坚持整改的事项，持之以恒常抓不懈。对已整改问题，通过建章立制巩固成果，确保将巡察成果转化为加强党的建设、改进工作作风、促进全面建设的强大动力。