平顶山市水利建设市场专项治理工作方案

为进一步规范我市水利建设市场行为，维护建设市场秩序，努力营造良好的市场环境，促进水利工程建设高质量发展。结合年度水利工程建设、以案促改等重点工作安排和我市建管工作实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，贯彻系统思维，坚持问题导向、结果导向，分层压实各级责任，紧盯水利建设市场突出问题，严格依法依规整治，有效防范化解重大风险隐患，进一步建立和维护公平竞争、规范有序、诚实守信的水利建设市场秩序。

二、工作目标

通过开展水利建设市场专项治理，督促市、县水行主管部门依法履行监管责任，促进市场主体依法履行主体责任，保障所有市场主体公平参与市场竞争和依法规范建设活动，严厉打击水利工程建设领域转包、违法分包、出借借用资质、拖欠农民工工资等违法违规行为，有效遏制市场乱象，进一步规范水利建设市场主体行为、优化水利建设市场营商环境。

三、整治范围

2021年12月以来下达投资计划，且截至2023年6月30日前未完成竣工验收的政府投资的水利工程基本建设项目。

四、整治重点内容

（一）违反招投标规定。招标投标活动存在肢解工程规避招标、串通投标、未招先建等问题。

（二）转包、违法分包和出借借用资质。工程转包、违法分包、出借借用资质等违法违规行为。

（三）保障农民工工资支付。不按规定落实用工实名制管理、农民工工资专用账户、农民工工资保证金、农民工维权信息公示四项制度等问题。

五、组织形式

本次专项治理按照“统一安排、分级负责”的原则实施，市水利局负责制定专项治理工作方案，督促指导专项治理工作开展，配合省水利厅做好升官在建水利工程的检查，组织对市管在建水利工程的检查和对县（市、区）的抽查；各县（市、区）水行政主管部门根据本工作方案，组织辖区内所属在建水利工程的自查、检查、抽查。

六、实施步骤

（一）排查整治（7-8月份）。市、县（市、区）两级水行政主管部门、机关有关科室、局属有关单位按照项目监管层级，督促项目法人对照3个方面的整治重点内容，逐一开展自查，汇总形成水利基本建设项目在建工程情况统计表（附件1）。各级水行政主管部门针对排查出的问题，及时下达整改通知书，督促责任单位制定整改措施、责令限时整改，汇总形成水利建设市场专项治理问题台账（附件2）。

各县（市、区）水行政主管部门、机关有关科室、局属有关单位于8月20日前将排查整治工作开展情况（含附件1、附件2）报送市水利局。

（二）抽查检查（10月10日前）。市、县两级水行政主管部门根据监管职责分工，按照《平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表》（附件3）相关内容，通过查阅资料、现场检查、座谈了解等方式，集中力量对整治范围内水利工程建设项目开展随机抽查。市级抽查比例原则上不低于整治范围内工程项目总数的10%（项目涉及多个标段的，至少抽查1个标段），抽查发现的问题汇总形成抽查问题台账，一并纳入整改。

结合年度工作安排，市水利局组织抽查检查时，对照招标投标重点整治内容，探索开展水利工程建设项目招标投标“双随机一公开”监督检查。

（三）总结提升（10月20日前）。各县（市、区）水行政主管部门要对排查出的问题落实闭环管理，完善相应的预防措施，加快研究并建立长效监管机制，全面梳理总结专项治理工作开展情况和主要做法、发现的问题及处理（处罚）情况、工作意见建议等，形成书面总结报告（包括问题台账及整改支撑证明材料)，于10月20日前报送市水利局。

七、相关要求

（一）加强组织领导，全面落实整治责任。各县（市、区）水行政主管部门要提高政治站位，深刻认识专项整治工作的重要性、必要性，加强对该项工作的筹划组织，针对本地水利建设市场现状，进一步细化工作方案，明确责任分工，严格落实行业监管责任、属地管理责任和参建企业主体责任，明确责任部门和责任人，统筹协调推进过程中的矛盾，严密组织问题整改，确保专项整治工作扎实开展，取得实效。

（二）畅通监督渠道，严肃查处投诉举报。各县（市、区）水行政主管部门要针对本次专项治理开展线索征集，在本级门户网站或相关显著位置公布专项整治线索征集电话、电子邮箱等，主动接受社会监督；对专项治理期间举报投诉反映的问题进行“快查快处”，确有违法事实的，坚决依法给予处理、处罚。

（三）严格监督执法，加大联合惩戒力度。加强对专项治理行动的全过程监管，对发现的违法违规行为，要按照相关法规，及时准确认定，依法严肃查处。对典型案例，要敢于碰硬，不遮掩、不拖延、不推诿，一抓到底，抓出实效。要加强有关行政监管部门间的沟通协作，对依法查处的违法违规案件，按规定记录不良行为，及时列入失信联合惩戒名录，提高违法违规企业和个人的违法成本，持续增强依法监管的威摄力。

（四）建立长效机制，巩固专项治理成果。各县（市、区）水行政主管部门要认真总结此次专项整治工作的经验教训，将专项整治与日常监管结合起来，充分运用信用监管手段，强化信用惩戒效应，坚持防治结合、纠治并举，从源头上肃清水利建设市场乱象，防止问题反弹，加快构建以信用管理为核心的水利建设市场监管体制。

联系人：白天民  吕旭鹏

电  话：0375-2566226   2596018

邮  箱：pdsghjhk@126.com

附件：1.xx县（市、区）（单位）水利基本建设项目在建         工程情况统计表

2. xx县（市、区）（单位）水利建设市场专项治理问题台账

3.河南省水利建设市场专项治理重点内容检查表

附件1

XX县（市、区）（单位）水利基本建设项目在建工程情况统计表

填报单位：（盖章）                                                                     填报时间：  年  月  日

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 开工日期 | 施工单位（按标段填写） |  |  | 设计单位 |  |  | 监理单位（按标段填写） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人 |

单位负责人：                           填报人：                               电话：

附件2

xx县（市、区）（单位）水利建设市场专项治理问题台账

| 序号 | 项目名称 | 问题来源及描述 | 整改措施及处理情况 | 完成时限 | 整改责任单位、责任人 | 监管责任单位、责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 在自查（检查、抽查）中发现XX单位存在xx问题：（主要问题描述） |  |  |  |  |  |

单位负责人：                           填报人：                               电话：

附件3

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

——受检项目基本情况表

| 工程名称（标段） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在市区（县） |  |  |  | 开工时间 |  |  |  |
| 参建各方基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | 单位名称 |  | 单位资质 |  | 项目负责人 |  | 项目负责人资质 |
| 项目法人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：1.此表（附件3）用于各级水行政主管部门对水利建设市场专项治理工作的监督检查，项目法人开展

- 自查时可参考使用。

- 2.违反招投标规定主要涉及项目法人和招标代理机构；转包、违法分包、出借借用资质主要涉及施

- 工单位、监理单位、设计单位；保障农民工工资支付主要涉及项目法人和施工单位。

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

1-项目法人、招标代理机构

项目名称：

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治重点内容：违反招投标规定 |  |  |  |  |
| 1 | 《招投标法》及其实施条例、国家、河南省有关招标投标规定 | 是否按要求组织开展招投标、监督管理 | 查阅委托代理合同、招标备案、进场交易、信息公示、合同签订、总结报告等招标投标及其监督管理资料 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 2 |  | 是否存在肢解工程规避招标、违法发包、未招先建等 | 查阅设计文件、招标投标、开工备案相关资料 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 3 |  | 是否存在串通投标 | 查阅开标、评标、投标文件等资料 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 4 |  | 是否存在在中标候选人之外确定中标人 | 查阅评标报告、中标候选人公示、中标结果公示、中标通知书、合同资料 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 5 |  | 是否存在无正当理由放弃中标、投标保证金退还是否符合招标文件约定 | 同上，同时查阅招标文件规定 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 6 |  | 检查发现的其他问题 |  |  |

检查组人员签字：                      被检查单位负责人签字：

检查日期：

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

2.1-施工单位

项目名称：

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整治重点内容：转包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理暂行办法》等 | 承包人将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。 | 1.资质证书、安全生产许可证； 2.施工总包合同； 3.公司任命文件； 4.项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书； 5.技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书； 6.质量管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书； 7.安全管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书； 8.分包合同、分包工程款支付凭证或人员工资支付凭证。 | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 2 |  | 承包人将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义转给其他单位或个人施工的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 3 |  | 承包人将其承包的全部工程以内部承包合同等形式交由分公司施工，但分公司成立未履行合法手续的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 4 |  | 采取联营合作等形式的承包人，其中一方应由其实施的全部工程交由联营合作方施工的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 5 |  | 全部工程由劳务作业分包单位实施，劳务作业分包单位计取报酬是除上缴给承包人管理费之外全部工程价款的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 6 |  | 承包人未设立现场管理机构或不履行管理义务，只向实际施工单位收取管理费的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 7 |  | 承包人未派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员或者派驻的上述人员中全部不是本单位人员的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 8 |  | 检查发现的其他问题 |  |  |  |

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、整治重点内容：违法分包 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理暂行办法》等 | 承包人将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位或个人施工的。 | 1.专业分包合同、专业承包工程款支付凭证； 2.劳务分包合同、劳务分包工程款支付凭证或劳务人员工资支付凭证； 3.材料采购合同、款项支付凭证； 4.设备租赁合同、款项支付凭证； 5.分部分项工程验收资料； 6.主管部门及监理单位下达的整改通知书及整改回复； 7.分包单位资质证书、安全生产许可证； 8.分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书 | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 2 |  | 施工合同中没有约定，又未经项目法人书面同意，承包人不得将其承包的部分工程分包给其他单位施工的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 3 |  | 承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 4 |  | 工程分包单位将其承包的工程中非劳务作业部分再分包的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 5 |  | 劳务作业分包单位将其承包的劳务作业再分包的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 6 |  | 劳务作业分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑物材料款和大中型机械设备费用的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 7 |  | 承包人未与分包人签订分包合同，或分包合同未遵循承包合同的各项原则，不满足承包合同中相应要求的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 8 |  | 检查发现的其他问题 |  |  |  |

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、整治重点内容：出借借用资质 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理暂行办法》等 | 单位或个人借用其他单位的资质承揽工程的。 | 1.资质证书、安全生产许可证； 2.施工总包合同； 3.公司任命文件； 4.项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证书； 5.技术负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、职称证书； 6.质量管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书； 7.安全管理负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、岗位证书； 8.分包合同、分包工程款支付凭证或人员工资支付凭证。 | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 2 |  | 投标人法定代表人的授权代表人不是投标人本单位人员的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 3 |  | 实际施工单位使用承包人资质中标后，以承包人分公司、项目部等名义组织实施，但两者无实质产权、人事、财务关系的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 4 |  | 工程分包的发包单位不是该工程的承包人的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 5 |  | 劳务作业分包的发包单位不是该工程的承包人或工程分包单位。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 6 |  | 承包人派驻项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量、安全管理负责人等主要管理人员中部分人员不是本单位人员的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 7 |  | 承包人与项目法人之间没有工程款收付关系，或工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 8 |  | 合同约定由承包人负责采购、租赁的主要建筑材料、工程设备等，由其他单位或个人采购、租赁，或承包人不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 9 |  | 检查发现的其他问题 |  |  |  |

检查组人员签字：                      被检查单位负责人签字：

检查日期：

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

2.2-监理单位

项目名称：

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治重点内容：转让、出借借用资质 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《水利工程建设监理规定》等 | 工程监理单位应当依法取得相应等级资质证书，并在其资质等级许可范围内承担工程监理业务。 | 1.资质证书； 2.监理部成立文件； 3.监理合同； 4.监理月报； 5.监理例会会议纪要； 6.开工令； 7.公司对项目的监管记录； 8.人员劳动合同、社保证明、工资发放单、注册证；总监理工程师高级专业技术职称证书（工程类） | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 2 |  | 工程监理单位不得以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 3 |  | 工程监理单位不允许其他单位或个人以本单位的名义承担监理业务。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 4 |  | 工程监理单位不得转让工程监理业务。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 5 |  | 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建设材料、构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该项目监理业务。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 6 |  | 两个以上具有资质的监理单位组成联合体，各方应当签订协议，明确各方拟承担的工作和责任，并将协议提交项目法人。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 7 |  | 工程监理单位应当选派具备相应资格总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 8 |  | 监理工程师应当由其聘用的监理单位报水利部注册备案，并在其注册监理单位从事监理业务。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 9 |  | 检查发现的其他问题 |  |  |  |

检查组人员签字：                      被检查单位负责人签字：

检查日期：

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

2.3-设计单位

项目名称：

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治重点内容：转包、违法分包、出借借用资质 |  |  |  |  |  |
| 1 | 《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《建设工程勘察设计管理条例》等 | 从事建设工程设计活动的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程 | 1.资质证书； 2.合同文件； 3.任命文件； 4.项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单； 5.设计注册执业人注册证书； 6.分包单位资质证书； 7.分包合同； 8.分包单位项目负责人劳动合同、社保证明、工资发放单、相关证书 | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 2 |  | 禁止设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他设计单位的名义承揽工程。 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 3 |  | 禁止设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 4 |  | 设计注册执业人员和其他专业技术人员只能受聘于一个工程设计单位 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 5 |  | 设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。 建设工程主体部分的设计不得分包 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 6 |  | 未经项目法人书面同意，承包方不得将建设工程其他部分的设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程设计单位 |  | 存在问题□ 不存在问题□ | 问题说明： |
| 7 |  | 检查发现的其他问 |  |  |  |

检查组人员签字：                      被检查单位负责人签字：

检查日期：

平顶山市水利建设市场专项治理重点内容检查表

3-项目法人、施工单位

项目名称：

| 序号 | 检查依据 | 检查内容 | 检查资料 | 是否存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整治重点内容：保障农民工工资支付工作 |  |  |  |  |
| 1 | 《保障农民工工资支付条例》等 | 是否依法规范签订劳务用工合同或协议 | 1.查阅劳务合同及其工资金额、支付周期等主要条款； 2.用工花名册、考勤记录、工资发放表； 3.查阅专用账户开设或使用资料； 4.查阅保证缴纳凭证及其数额； 5.查阅工程款结算手续及支付凭证； 6.查阅合同、工资发放表、银行代发凭证； 7.查看现场公示牌、座谈了解实名制管理、工资发放等情况。 | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 2 |  | 是否落实劳动用工实名制管理 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 3 |  | 是否按规定开设或者使用农民工工资专用账户 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 4 |  | 是否按规定缴纳农民工工资保证金 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 5 |  | 是否按合同支付工程款、人工费用 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 6 |  | 是否按时、足额支付农民工工资 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 7 |  | 是否按规定落实维权信息公示 |  | 存在问题□，具体情况说明： 不存在问题□ |
| 8 |  | 检查中发现的其他问题 |  |  |

检查组人员签字：                      被检查单位负责人签字：

检查日期：